Приложение № 14

к постановлению Местной администрации

МО поселок Левашово

от 06 ноября 2020  № 34

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО

Муниципальная программа

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещению покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

1. Заказчик Программы:

Местная администрация муниципального образования поселка Левашово.

2. Цели Программы:

Программа направлена на размещение планировочного устройства и решение вопроса местного значения, предусмотренного Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

3. Срок реализации Программы: 2021 год

4. Объемы и источники финансирования Программы:

- Объем финансирования программы муниципального образования поселок Левашово составляет 36 709,0 тыс. руб.

- Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Левашово.

5. Перечень основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планировочного устройства на внутриквартальных территориях | 32 400,0 |
|  | Стоимость восстановительного ремонта зеленых насаждений | 709,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на размещение планировочного устройства | 3 000,0 |
|  | Технический надзор | 600,0 |
|  | Итого: | 36 709,0 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Улучшение состояния территории муниципального образования поселок Левашово;

- Улучшение социальных условий жизни населения муниципального образования поселок Левашово

Расчет-обоснование мероприятий прилагается.