Приложение № 16

к постановлению Местной администрации

МО поселок Левашово

от 06 октября 2025  № 44

Муниципальная программа

«Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

1. Заказчик Программы:

Местная администрация муниципального образования поселка Левашово.

2. Цели Программы:

- Программа направлена на выявление и удаление аварийных и больных деревьев и  кустарников, а так же на ремонт покрытий и содержание внутриквартальных территорий по решению вопроса местного значения, предусмотренного Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

3. Срок реализации Программы: 2026 год и плановый период 2027-2028г.г.

4. Объемы и источники финансирования Программы:

- Объем финансирования программы муниципального образования поселок Левашово на 2026 год и плановый период 2027-2028г.г. составляет 12 321,9 тыс. руб., из них:

- 5564,6 тыс.руб. на 2026 год;

- 3312,4 тыс.руб. на 2027 год;

- 3444,9 тыс.руб. на 2028 год.

- Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Левашово.

5. Перечень основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

| № п/п | Мероприятия плана | Количество аварийных деревьев | Необходимый объем финансирования (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Проведение санитарных рубок | 300 | 2 000,00 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2. | Проведение ямочного ремонта проездов, расположенных на внутриквартальных территориях |  | 1 500,00 | 2287,4 | 2419,9 |
| 3. | Ремонт покрытия по ул.Садовая д.12 (1 этап) |  | 1285,00 |  |  |
| 4. | Ремонт покрытия по ул.Садовая д.12 (2 этап) |  | 692,00 |  |  |
| 5. | Технический надзор за производством работ |  | 82,1 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Составление сметной документации |  | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого: |  | 5564,6 | 3 312,4 | 3 444,9 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Улучшение состояния территории муниципального образования поселок Левашово;

- Улучшение социальных условий жизни населения муниципального образования поселок Левашово